Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start-Stop-Continue vì sprint này vấn đề đã khá rõ ràng, nên ưu tiên chọn kỹ thuật hành động ngay giúp nhanh chóng xác định các việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục cho sprint sau

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop, vì cứ làm thế kiểu gì cũng bị xót lỗi hoặc không kịp kiểm tra hết |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop, vì báo lỗi muộn thì Devs sẽ không kịp ghi nhận, phản hồi cũng như không sửa được kịp thời và không nên chỉ trích 1 cá nhân |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Stop, và nên chuyển lại cho PO vì đây là nhu cầu về sản phẩm, cần làm rõ từ đầu khi đàm phán với khách hàng |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start, vì 80% thế giới ai cũng sẽ dùng điện thoại nên nếu không bắt đầu kiểm thử trên điện thoại thì mất luôn 1 nền tưởng quá tốt để phát triển |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-02 | Quy trình | Thời giản phản hồi của PO quá lâu, dẫn đễn tình trạng team không thể tiếp tục kiểm thử, bị chậm hoặc bỏ xót Task |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổ chức kiểm thử trên các phần mềm giả lập ngay khi 1 chức năng đươc đánh dấu Done, đề xuất lại thời gian kiểm tra với PO | SM theo dõi quá trình, hỗ trợ, Devs cũng hỗ trợ, ghi nhận, nêu ý kiến và sửa lỗi | Cuối Sprint sau | Thời gian PO kiểm tra được đẩy lên sớm hơn và phải có 1 log kiểm thử ghi các chức năng được kiểm thử, lỗi, ghi chú ưu tiên |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 vì Improvement cần có sự thảo luận và thống nhất của cả Team mới có thể có được nhiều góc nhìn, ý kiến,

Lời mở đầu: Kính chào quý khách hàng cùng toàn bộ đội ngũ phát triển, cảm ơn tất cả mọi người vì đã bỏ chút thời gian có mặt và tham dự ngày hôm nay. Với mục tiêu là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách cải thiện cách làm việc, không phải để chỉ trích hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Mọi người hãy yên tâm, thoải mái chia sẻ ý kiến, góc nhìn của mình để có thể tập tìm ra nguyên nhân, giải pháp sớm và phù hợp nhất. Cuối buổi, chúng ta sẽ thống nhất lại bằng một hành động cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo nhé.